Детский технопарк «Альтаир»

(РТУ МИРЭА)

«ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Office Nightmare»

Васильева Т. М.

Попов А. М.

---------------------------------------

Учеников группы 7

---------------------------------------

Руководитель: Покровский В.А.

---------------------------------------

Преподаватель Детского технопарка "Альтаир" РТУ МИРЭА

Москва, 2024

- Наименование программы

«Office Nightmare» - игра, шутер с элементами хоррора.

- Место и оказание услуг

119571 Москва, Проспект Вернадского, 86с2, РТУ МИРЭА Детский технопарк «Альтаир».

- Цели проекта

Цель проекта – создание игры, в котрой нужно пройти маршрут от офиса до дома, сражаясь с различными врагами и боссами, прокачивая свою экипировку, характеристики и снаряжение. Также дать игроку прочувствовать атмосферу страха и напряжения

- Сроки оказания услуг:

- Описание проекта: до 6 декабря

- Задание (ТЗ): до 9 декабря

- ТЗ+ Часть задания выполнена 20%: до 16 декабря

- Код+ Работающая часть проекта 40%: до 23 декабря

- Код+ Работающая часть+ Черновик пояснительной записки и презентации 60%: до 13 января

- Код+ Пояснительная записка+ Презентация+ Почти Все работает 80%: до 20 января

- Все готово 100%: до 27 января

- Требование к функциональным возможностям

  - Простой пользовательский интерфейс с удобной навигацией.  Доступ к основным функциям на главном экране.

  - Сохранение процесса/прогресса пользователя

  - Лёгкое управление  персонажем и понятная механика работы всего приложения (от подбора лута, до выбора противников)

  - Понятные локации - локации не должны быть слишком запутаны, и не должно быть много однотипно генерирующихся уровней, чтобы не было скучно играть

- Требование к визуальному интерфейсу

- Приветственное окно - данное окно будет отображаться при запуске программы, в нём будет написано название проекта и кратко то о чём этот проект (шутер, с элементами хоррора)

- Окно меню - меню, в котором будут отображаться блок кнопок (старт, настройки, credits, справка, выход).

  - Кнопка начать будет запускать иг	ру. После первого запуска игры кнопка начать сменяется везде на 2-e кнопки - продолжить, начать заново, это позволит возвращаться к прохождению и не начинать каждый раз заново. Программа запоминает состояние прохождения игры и на кнопку продолжить можно вернуться к этому состоянию и продолжить проходить игру. Кнопка начать заново позволит сбросить состояние прохождение во всей игры и также позволит пройти игру полностью с начала (все состояния приложения сохраняется).

  - Кнопка настройки - открывает окно настроек

  - Кнопка credits - открывает окно с контактами авторов и ссылками на поддержку игры.

  - Кнопка справки - открывает окно справки

  - Кнопка выход - моментально выходит из всего приложения игры.

  - А также во время игры в верхней правой части экрана будет отображаться кнопка "...", при нажатие на которую, пользователь вернётся в меню

- Окно настроек - открывается при нажатие в меню кнопки настроек, в нём будут располагаться следующие пункты:

  - Настройки интерфейса (сложность игры, цвет виджетов и другое)

  - Настройки управления (изменение клавиш управления персонажем, инверсирование по разным осям и другое)

  - Настройки сложности (на сколько сложно будет играть в общем против всех врагов - то есть повышая сложность, пропорционально повышается сложность на всех типах врага)

- Также будет окно справки, в ней будет отображаться:

  - Сведения о врагах (общее их описание и их характеристики: здоровье, сила, ловкость, скорость и т. д.)

  - Общие советы по игре (обучение как играть + возможные приёмы, который помогут легче выигрывать)

  - Частые вопросы

  - Контакты авторов

- И последнее окно - окно credits, оно будет отвечать за пожертвования для проекта, в нём будут контакты авторов и ссылке на подержание игры

- Требование к хранению данных
Для хранения данных будут использовано SQL для БД и иные типы файлов, такие как csv, txt(хранение текстовых данных, например описание врага), png (хранение спрайтов и текстур) и другие.
Будут собираться данные:

  - Прогресс прохождения игры (на сколько игрок продвинулся по), это позволит после перезапуска приложения вернутся к прогрессу прохождения игры и не начинать всё заново

  - Данные о персонаже и процессе игры.

    - О персонаже - сколько здоровье осталось, какой лут в инвентаре, сколько патронов у оружие, информацию о его луте (сколько патронов осталось у оружия, через сколько ударов сломается меч), координаты игрока и т. д.

    - О игре - сколько врагов уничтожены, какие объекты на карте сломаны, и другие общие сведения

  - Общие данные о игре - данные о настройках игры, кол-во запусков приложения и т. д.

- Требования по техническому обучению исполнителем персонала заказчика работе по подготовленных по результатам услуг объектах:

Специально для обучение будет разработана вкладка в справке, где будет описана способы управление персонажам, основные механики, типы врагов и способы их методы победы.

- Порядок сдачи – приёмки оказанных услуг

Готовый проект будет размещён на портале “Яндекс Диск” для полного обзора и апробации. Ссылка на проект будет предоставлена в ЛМС по окончанию.

- Авторские права:

Авторские права остаются за исполнителями.

- Иные требования:

Иные требования не предъявляются.

- Исполнители:

| Руководитель | Покровский В. А |
| --- | --- |
| Исполнитель | Попов А. М. |
| Исполнитель | Васильева Т. М. |
| Технический писатель | Попов А. М |
| Технический писатель | Васильева Т. М. |